个人博客

目录结构：（参考）

根目录（localhost/myBlog/）

[common文件夹/]

css文件夹/

app文件夹/

base.css

…

lib文件夹/

…

js文件夹/

app文件夹/

base.js

…

lib文件夹/

…

images文件夹/

[upload文件夹/]

func文件夹/

app文件夹/

…

lib文件夹/

…

index.php

aboutMe.php

article文件夹/

articleLists.php

articleDetails.php

messBoard.php

manage文件夹/

[common文件夹/]

css文件夹/

app文件夹/

base.css

…

lib文件夹/

…

js文件夹/

app文件夹/

base.js

…

lib文件夹/

…

images文件夹/

func文件夹/

app文件夹/

…

lib文件夹/

…

login.php

editTag.php

tagLists.php

editArticle.php

articleLists.php

editMessage.php

前台：（localhost/myBlog/）

1. 首页 （index.php）

推荐文章列表

1. 关于我（aboutMe.php）
2. 文章列表（articleLists.php）

3.1 文章详情（articleDetails.php）

发布时间

作者

历史浏览次数

正文

PS：

文章列表分页

1. 留言板（messBoard.php）

PS：

随机用户名和头像

留言列表分页

后台：（localhost/myBlog/manage/）

1. 登陆（login.php）

用户名

密码

记住密码：若勾上，则一周内免输入

验证码：默认不显示（不需要验证），若第一次输入有误，则显示（需要验证）

1. 标签管理

2.1 新增标签

新增（editTag.php）

2.2 标签列表（tagLists.php）

标签名称

操作：编辑、删除

1. 文章管理

3.1 新增文章（editArticle.php）

标题

封面图片

文章正文

所属标签

是否推荐到首页

3.2 文章列表（articleLists.php）

文章标题

文章链接

操作：编辑、”删除”

1. 留言管理（message.php）

ID

操作：”删除”

PS：

1. 每个页面有返回顶部

开始日期（预计）：2017.10.12

周期安排（预计）：

1. 前台、后台静态页面修改：3 ~ 4天
2. 数据库的设计：1天
3. 登陆：1天
4. 标签管理、留言管理：1.5天
5. 文章管理：2.5天
6. 前台首页数据的展示、留言板：1.5天
7. 前台文章列表、详情：2.5天

8、 细节优化、bug处理：1 ~ 2天